- 毕业设计（论文）工作进度

1．前期准备阶段（已完成）：

  - 完成了论文选题，明确了论文的研究方向和研究目标。

  - 完成了文献综述部分的撰写，梳理了国内外宠物医院信息化管理系统的研究现状和发展趋势。

  - 完成了论文开题报告的撰写与提交，并完成通过了开题报告。

2.中期撰写阶段（进行中）：

  - 完成了论文的引言部分，包括研究背景、研究意义、研究目标和论文结构。

  - 完成了需求分析部分的撰写，详细描述了宠物医院管理系统的功能需求和非功能需求。

  - 完成了系统设计部分的初稿，包括系统架构设计、功能模块设计、数据库设计等内容。

  - 完成了技术选型与开发环境部分的撰写，详细说明了系统开发所采用的技术栈和工具。

3.后续撰写计划（待进行）：

  - 根据系统开发的进展，逐步完成系统细节部分的撰写，包括小模块的实现细节、关键技术问题的解决方案补充等。

  - 完成系统测试与优化部分的撰写，包括测试方法、测试结果、性能优化措施等。

  - 完成总结与展望部分的撰写，总结论文的研究成果，并展望未来的研究方向。

总结：论文目前总体进度75%左右。

二、已完成工作量

- 需求分析与设计文档：

完成了系统的需求分析报告、功能模块设计文档、数据库设计文档等。

- 系统开发：

  - 完成了用户管理模块的开发，包括用户注册、登录、权限分配等功能。

  - 完成了宠物档案管理模块的开发，支持宠物信息的录入、查询、修改删除。

  - 完成了药品医护端模块的开发，支持挂号、挂号单科室查询等功能。

  - 完成了在线聊天功能的初步开发，支持用户与医生的实时消息传递。

- 数据库搭建与安全性设计：

完成了MySQL数据库的搭建与测试，确保数据存储的规范性和完整性并基于JWT进行身份认证与权限管理模块的开发。

总结：论文进度75%左右，系统开发进度80%左右（核心功能已完成）。

三、已完成的主要内容

- 需求分析与系统设计：已完成宠物医院管理系统的需求调研与分析，明确了系统的功能模块和业务流程，并完成了系统的总体架构设计。

- 数据库设计与搭建：已完成数据库的表结构设计，并搭建了MySQL数据库，完成了基础数据的录入与测试。

- 功能模块开发：已完成用户管理模块、宠物档案管理模块、公告日志管理模块的开发，并进行了初步测试（测试主要集中在主流程上）。

- 在线聊天功能开发：基于WebSocket协议的在线聊天功能已完成初步开发，正在进行功能优化与测试。

- 权限管理与安全性设计：已完成基于JWT的身份认证与权限管理模块的开发，并初步实现了数据加密与安全防护功能。

总结：已确立研究方向和目标，论文大纲已整理完成，系统开发主体完成，剩余部分细节待需求细节梳理完成后进行开发。

四、待完成的主要内容

- 功能模块的完善与优化：

  - 完善在线聊天功能，优化消息传递的实时性与稳定性（暂时不考虑高并发QPS1000+情况）。

  - 宠物医护等明细数据的补充，目前只存了一些部分测试数据，尽量后期做到数据能够满足场景全覆盖要求。

- 系统测试与优化：

  - 对系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等。

  - 针对测试中发现的问题进行优化，提升系统的性能与用户体验。

- 文档补充与整理：

  - 完成系统的详细设计文档、测试报告、用户手册等文档的编写。

  - 整理毕业设计论文，撰写系统的补充设计与细节实现部分。

总结：待完成任务有部分细节需求的严谨性梳理与补充，以及后续的明细代码细节实现，部分场景的数据填充，白盒黑盒的冒烟测试，回归测试等。

五、存在的问题

- 在线聊天功能的实时性与稳定性不足：

目前在线聊天功能在高并发情况下存在消息延迟和丢失的问题，需要进一步优化。

- 宠物健康监测模块的开发难度较大：

宠物健康监测模块涉及具体的大模型的接入与数据处理，开发难度较大，需要更多时间进行技术攻关。

补充：该模块在实际场景中可有可无，开发与维护成本较大与实际产出可能不符，后期该模块是否保留有待考虑。

- 系统性能优化不足：

目前系统的响应速度在高并发情况下较慢，需要进行性能优化。

- 安全性测试尚未完成：

系统的安全性测试尚未全面开展，可能存在潜在的安全漏洞。

六、解决措施

- 优化在线聊天功能：

采用全双工通信协议（WebSocket）对聊天消息进行缓存与分发，提高消息传递的实时性与稳定性。

增加消息重发机制，确保消息在丢失时能够重新发送（重试机制）。

- 加快宠物健康监测模块的开发：

与相关技术专家和产品同学/老师进行沟通，寻求技术支持/实际业务意义（是否可行）和解决方案。

- 提升系统性能：

对数据库查询进行优化，增加索引，减少查询时间，加快查询效率。

采用本地缓存技术对频繁访问的数据进行数据缓存，提高系统响应速度。

- 加强安全性测试：

采用阿里巴巴的规范扫描工具对系统进行全面扫描，发现并修复潜在的安全漏洞等。